Modelo ata reunião

Data: 01/03

Presentes: Gabriel, Leonardo, Michelly, Nicolas, Lourenzo, Rafaela

Faltas: Nenhuma

Assuntos discutidos: Backlog, paleta de cores do projeto, nome do projeto.

Entregas marcadas: Modelagem banco de dados e uma tela do site (individual)

Entregas realizadas:

Entregas pendentes: Calculadora financeira, Diagrama de visão de negócio, Modelagem do banco de dados (individual), tela do site (individual).

Plano de ação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| Modelagem banco de dados | 07/04 | todos |
| Pagina inicial site | 07/04 | todos |
| Calculadora financeira (ideia) | 08/04 |  |